# 轴承寿命预测与故障诊断系统：中期检查报告

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 轴承寿命预测与故障诊断系统 |
| 小组成员 | zyj、zdh、cyj、zy |
| 组长 | zyj |
| 文档版本 | v2.0 |
| 日期 | 2026年6月 |

## 课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **中期检查阶段** 工作产品：**软件工程实验中期检查报告**。说明已完成工作、遗留工作、开源工具使用和后续计划。

| 要求来源 | 关键要求 | 本文响应 |
| --- | --- | --- |
| 工程实践各阶段要求 | 完成阶段任务并提交对应工作产品 | 本文按阶段产物补充内容和证据 |
| 工程实践管理规范2025 | 文档、代码、演示和过程管理需要可审查 | 本文引用仓库路径、测试和演示材料 |
| 课程结题归档 | 电子文档统一压缩提交 | 交付索引和 zip 包在 `delivery` |

## 项目事实基线

代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。

对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。

包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。

数据入口：`data/loader_roots/phm2012` 和 `data/loader_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。

主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。

主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。

主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。

演示材料：`reports/demo_videos`、`reports/demo_dashboard`、`reports/cli_demo`。

结题报告材料：`reports/final_defense/report` 与 `outputs`。

课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

## 中期完成情况

中期时项目已完成总体架构、核心数据流和主要工程框架。可运行内容包括数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、基础模型、训练器、评估器和部分 Notebook 示例。

## 已完成工作

| 类别 | 完成内容 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | PHM2012/XJTU loader、metadata、index | `src/.../data`、`infra/index` |
| 特征 | 时域、频域、频带能量、tsfresh backend | `infra/feature`、`data/process` |
| 标签 | RUL、健康状态、早期故障、故障阶段 | `infra/label` |
| 模型 | MLP、CNN、GRU、LSTM 基础实现 | `model/basic`、`model/sequence` |
| 训练 | trainer、callback、checkpoint、metrics | `engine`、`infra/train` |
| 测试 | CLI、feature、label、split、trainer 测试 | `tests` |

## 遗留工作与后续计划

| 遗留项 | 后续计划 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 主线长轮次训练 | 5 月下旬完成 200ep 结果 | `reports/sequence_baseline_results` |
| 非深度基线 | 与 MLP/GRU 对照 | `reports/non_mlp_baseline_results` |
| Dashboard | 结题前归档 HTML、截图、视频 | `reports/demo_dashboard` |
| 训练过程视频 | 生成 50ep 加速演示 | `reports/demo_videos` |
| 用户文档 | 补安装、CLI、输出解读 | `docx/md/17-18`、`user-guide` |

## 开源工具使用说明

项目使用 PyTorch、scikit-learn、Hydra、pandas、numpy、matplotlib、tsfresh、pytest、python-docx、reportlab 等开源工具。所有依赖通过 `pyproject.toml` 和 `uv.lock` 管理，使用或修改开源软件时保留原始许可和包信息。

## 中期风险评估

中期风险主要集中在训练耗时、指标解释和文档归档。应对策略是用小数据保持 CLI 可运行，用完整实验报告支撑结论，用 manifest 和 QA 文件固定演示证据。

## 交付证据位置

| 证据 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源码 | `src/USTC/SSE/BearingPrediction` | 项目核心实现 |
| 配置 | `conf` | Hydra 配置、任务、模型、训练参数 |
| 测试 | `tests` | 单元、集成、CLI、recipes 测试 |
| 示例 | `examples` | Notebook 指南与 Demo |
| 用户文档 | `user-guide` | 数据集 card、加载与划分说明 |
| 正式文档 | `docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf` | 课程交付文档 |
| CLI 演示 | `reports/cli_demo` | 命令、输出、QA、manifest |
| Dashboard 演示 | `reports/demo_dashboard` | 静态网页、截图、视频 |
| 训练视频 | `reports/demo_videos` | 训练过程加速视频 |
| 结题材料 | `outputs`、`reports/final_defense/report` | PPT、PDF、论文式报告 |

## 外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

## 质量检查口径

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 文档数量 | Markdown、Word、PDF 各 20 份 |
| 文档内容 | 无待完善标记、空白表格或无证据结论 |
| 代码头 | `src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright |
| 语法 | `python -m compileall src tests recipes scripts` 通过 |
| 测试 | `uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过 |
| 演示 | CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass |