轴承寿命预测与故障诊断系统：项目管理计划文档

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 轴承寿命预测与故障诊断系统 |
| 小组成员 | zyj、zdh、cyj、zy |
| 组长 | zyj |
| 文档版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026年6月 |

课程要求梳理

根据《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》，本项目按开题、中期、结题三个阶段组织材料。开题阶段需要完成技术预研、需求分析、SRS、确认测试计划和项目管理计划；中期阶段需要提交设计文档、单元测试计划、集成测试计划、编码规范、UML 设计和核心代码；结题阶段需要提交结题报告、测试报告、用户手册、安装配置手册、项目技术论文、源码和成员贡献说明。答辩材料需要服务于演示，不替代正文文档。

本仓库当前交付采用 docx/md、docx/word、docx/pdf、docx/img 四类目录保存源文档、Word、PDF 和图表。代码托管使用 GitHub 仓库 nev8r/phm 的 phm2 分支，依赖与环境通过 uv、.python-version、pyproject.toml 和 uv.lock 固化。

WBS

| WBS | 工作包 | 负责人 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数据接入与标签 | cyj | PHM2012/XJTU Loader、标签构造 |
| 1.2 | 特征工程 | cyj、zy | FFT、时域、频域、频带能量处理 |
| 1.3 | 模型实现 | zyj | CBAM-CNN-LSTM、ResCNN-LSTM |
| 1.4 | 训练与评估 | zdh | Trainer、Tester、指标与回调 |
| 1.5 | 示例与可视化 | zy | Notebook、图表、热力图 |
| 1.6 | 文档与答辩 | 全员 | 课程文档、技术论文、贡献说明 |

进度计划

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 开题 | 第1-2周 | 完成需求、预研、SRS、确认测试计划和项目计划 |
| 中期 | 第3-6周 | 完成核心代码、设计文档、测试计划和编码规范 |
| 结题 | 第7-8周 | 完成主线复现、测试报告、用户手册、技术论文和答辩材料 |

风险管理

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据路径不一致 | Notebook 无法运行 | 统一 `data/loader_roots`，禁止写个人磁盘绝对路径 |
| 本地算力不足 | 训练时间过长 | 先跑 RUL 主线，再跑故障诊断；保留 epoch 与指标 |
| 指标与论文差距 | 答辩解释困难 | 文档区分结构复现、本地复现和论文原始指标 |
| 依赖漂移 | 环境不可复现 | 使用 uv 与锁文件，安装配置手册写明版本 |