## Slide 1
工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
中期检查报告 · V2.0 · 2026-03-12
项目围绕工业轴承预测性维护场景，建设支持真实数据接入、预处理、退化阶段分析、RUL 预测与可视化展示的工程化实验系统。本报告对截至中期的进度、成果、问题与后续计划进行全面梳理。
文档编写： ZY
参与编写：ZYJ · ZDH · CYJ
检查范围：截至中期

## Slide 2
项目概述
项目定位
围绕工业轴承预测性维护（Predictive Maintenance）场景，构建一套完整的工程化实验系统，覆盖从原始数据输入到最终 RUL 预测结果输出的全链路。
中期里程碑达成
需求与设计基线已建立，文档体系完整
核心数据链路与训练主链路已全面打通
具备真实数据接入与本地验证能力
系统整体从"方案论证"进入"成果整合"阶段

## Slide 3
已完成工作概览
文档与规范
完成开题、SRS、需求定义、项目管理、技术预研等前置文档；统一项目名称、技术基线（Python 3.11+ / uv）及五大模块划分。
工程框架
建立 USTC.SSE.BearingPrediction 命名空间结构；统一数据实体、训练器、预测器、评估器与可视化器接口规范。
数据主线
完成 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 加载器；实现滑动窗口、归一化、统计特征、频域特征及 RUL/阶段标签构造。

## Slide 4
系统当前可运行能力
截至中期，系统已具备端到端可运行的完整能力，核心链路通过真实数据 smoke test 与自动化测试验证。
数据接入
支持 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 两大官方数据集的加载、目录识别与实体解析。
数据处理
支持滑动窗口、归一化、RMS、峭度等统计特征及频域特征提取。
模型训练
支持 CNN、RNN、Transformer、MLP 多模型训练，集成 EarlyStopping、TensorBoard 与梯度异常记录。
结果展示
支持预测曲线、阶段图、误差分布图与注意力热图等多维度可视化输出。

## Slide 5
五大模块完成情况
模块
中期完成情况
当前状态
M1 数据接入与管理
数据集加载、导入导出、元数据抽象完成
✅ 已完成主流程
M2 预处理与特征工程
滑动窗口、归一化、统计特征、频域特征完成
✅ 已完成主流程
M3 退化阶段划分与标签构造
RUL 标签、3sigma、FPT、HI 序列完成
✅ 已完成主流程
M4 模型训练与预测
多模型训练、回调和预测策略完成
✅ 已完成主流程
M5 评估、可视化与实验管理
指标计算、图表导出、实验记录完成
🔄 持续优化中

## Slide 6
数据主线进展详情
数据主线是中期阶段的核心重点，直接支撑后续建模、评估与确认测试，是当前阶段最重要的基础成果之一。
数据集解析
完成两个官方数据集的下载、目录识别与实体解析，解决表头差异、目录层级差异及温度通道对齐问题。
统一数据抽象
建立 BearingEntity 与窗口级数据集抽象，使训练流程不再依赖具体数据集目录结构，形成"原始序列"与"统计特征"两种建模入口。
自动化测试
针对数据导入、导出与 loader 行为编写了完整自动化测试，核心链路已通过真实数据 smoke test 验证。

## Slide 7
遇到的问题与解决措施
⚠️ 主要问题
数据下载与目录兼容
官方数据集体积大、压缩包层级不一致，早期 loader 需兼容多种目录结构。
多模型统一接口
CNN、RNN、Transformer 输入形式各异，训练流程容易碎片化，接口设计复杂。
文档口径一致性
项目名称、模块名称和归档路径在早期草稿中存在不一致，影响文档管理效率。
✅ 解决措施
采用统一数据实体与数据集对象，屏蔽底层目录差异
将训练扩展逻辑抽离为回调，避免训练器变为巨型类
建立实验记录器，自动保存配置、历史、指标与预测结果
统一文档目录和命名规则，为批量转 PDF 做准备

## Slide 8
当前项目风险与应对策略
以下三项风险为中期后最需关注的核心挑战，已制定针对性应对策略。
文档口径不一致
当前状态：中期后期风险较高
应对：统一模板、统一术语、统一目录，集中整理文档归档体系
真实数据实验耗时
当前状态：已出现，影响迭代效率
应对：采用小样本先验证主流程，完整实验后续补跑
最终 PDF 版式问题
当前状态：尚未完全处理
应对：使用 Pandoc + XeLaTeX 渲染并做批量抽查验证

## Slide 9
后续工作计划
中期之后的工作重心从"从无到有"转向"从能跑到可交付"，聚焦文档完整度、测试质量与最终交付物整理。
1
文档完善
补充设计文档、测试计划与编码规范，统一检查项目名称、术语与模块划分
2
实验补充
对真实数据补充更稳定的实验记录与结果对比，完善自动化测试覆盖率
3
PDF 归档
批量导出课程文档 PDF 并做版式检查，使用 Pandoc + XeLaTeX 渲染流程
4
确认测试与答辩
完成确认测试，整理最终答辩材料，形成完整交付物

## Slide 10
团队成员阶段性任务完成情况
zyj · 系统架构与训练框架
完成系统整体架构设计、训练框架搭建、主入口实现及文档统筹工作。
进度：符合预期 ✅
cyy · 数据接入与特征工程
完成数据集接入、预处理流程、特征工程实现及相关自动化数据测试。
进度：符合预期 ✅
zdh · 阶段划分与生存分析
完成退化阶段划分算法、生存分析模块实现及确认测试基线建立。
进度：符合预期 ✅
zy · 可视化与文档展示
完成可视化模块、图表输出功能实现及文档展示规范的整理与制定。
进度：符合预期 ✅

## Slide 11
中期总结
项目截至中期已完成最关键的基础设施与核心链路建设。系统整体状态从"方案论证"顺利转入"成果整合与交付优化"阶段，全体成员进度符合预期。
已完成
五大模块主流程全部就绪，真实数据链路打通，实验框架稳定可用
后续聚焦
提升文档完整度、统一测试口径、完成最终 PDF 归档与答辩材料整理
整体评价
项目结构清晰、风险可控，后续交付阶段具备充足基础条件