## Slide 1
工业轴承故障预测系统的实现
软件工程课程中期检查汇报
从开题方案进入工程落地：数据、训练、测试与文档已经形成闭环
指导老师：zjf
汇报人：周逸进
小组成员：zyj、cyj、zdh、zy
中国科学技术大学 软件学院 | 2026 年 3 月 13 日
关键词：真实数据 | 模块化框架 | 可复现实验

## Slide 2
大纲
Mid-Term Review
01 项目定位
目标回顾
当前阶段位置
02 已完成工作
工程框架
数据与模型进展
03 结果与验证
真实数据 smoke test
自动化测试
04 当前问题
风险点
应对措施
05 后续计划
第 7-8 周安排
答辩准备
06 团队协作
分工状态
中期结论
本次中期汇报沿用开题稿的结构节奏，但内容已经从“方案设计”切换到“工程落地与阶段验证”。
重点展示：真实数据接入、多模型训练链路、回调与实验记录、文档交付体系、当前剩余风险。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 3
项目目标回顾与当前阶段定位
What We Planned vs. Where We Are
开题阶段承诺
统一支持 XJTU-SY 与 PHM2012 / FEMTO
构建可扩展的预测框架，而不是单脚本
支持 RUL、阶段分析、可视化与实验记录
当前阶段位置
需求与设计基线已成型
核心数据链路与训练主链路已打通
文档体系和 PDF 交付已完成重组
中期核心判断
项目已经从“方案论证”进入“结果整合”
目前重点不在于再开新坑，而在于收口、稳态和答辩准备
需求与文档基线
100%
proposal 与 mid-term 文档已落地
数据接入与标签构造
100%
两个官方数据集已真实验证
训练、评估与可视化
90%
主链路完成，继续优化展示细节
最终答辩与收尾
65%
集中在最后两周完成
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 4
开题以来已完成的工作
Completed Since Proposal
工程框架
建立 USTC.SSE.BearingPrediction 命名空间
统一数据实体、训练器、预测器、评估器接口
形成主程序、测试、文档、脚本的工程组织
数据与特征
实现 XJTU-SY / PHM2012 Loader
支持滑动窗口、归一化、RMS、峭度、FFT 特征
支持 RUL、阶段标签、健康指标序列构造
训练与展示
接入 CNN、RNN、Transformer、MLP
实现 EarlyStopping、TensorBoard、梯度告警
支持预测曲线、阶段图、混淆矩阵、注意力热图
阶段性结论：当前系统不是演示脚本，而是一套具备真实数据加载、任务构造、模型训练、结果记录和文档交付能力的课程工程。
与开题相比，最大的变化是“可运行链路”已经被真实数据和测试体系验证。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 5
系统架构与模块完成度
Architecture & Module Status
数据接入层 -> 预处理与特征工程层
-> 标签构造层 -> 模型训练与预测层
-> 评估、可视化与实验管理层
M1 数据接入与管理
100%
XJTU-SY / PHM2012 已跑通
M2 预处理与特征工程
100%
原始序列 + 统计特征双入口
M3 退化阶段与标签
100%
3σ、FPT、RUL、HI 序列
M4 模型训练与预测
92%
多模型和回调均已工作
M5 评估、可视化与实验管理
95%
图表、日志、导出基本齐全
当前架构特征
统一对象：BearingEntity / BearingWindowDataset
统一训练：BaseTrainer + Callback 生命周期
统一实验记录：配置、历史、预测、指标、告警
统一输出：CSV / PKL / JSON / YAML / PNG / PT
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 6
数据工程与真实数据进展
Data Pipeline Progress
官方数据集现状
XJTU-SY：已下载并完成实体加载验证
PHM2012 / FEMTO：已下载并保留温度通道
原始压缩包已通过 Git LFS 管理
已解决的真实问题
CSV 表头和非数值行兼容
温度文件与振动文件按快照对齐
目录层次不一致时的实体路径解析
当前输入能力
水平振动 / 垂直振动 / 温度
原始序列建模
统计特征建模
健康指标序列建模
数据主线是中期阶段最关键的基础工作。当前的训练与测试不再依赖手工拼目录，而是建立在统一 loader 和标签器之上。
这意味着后续新增模型时，不需要重写数据入口。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 7
训练链路与实验管理进展
Training, Callbacks and Tracking
模型与预测方式
CNN / RNN / Transformer / MLP
端到端预测、单步滚动、多步滚动
Monte Carlo Dropout 不确定性估计
训练监控
EarlyStopping
TensorBoard
GradientAlert
ExperimentLogger
实验记录项
模型结构、学习率、正则化、epoch 数
采样策略、预测模式、回调配置
history、metrics、predictions、alerts
中期阶段的重点不是继续堆模型，而是让“训练过程可监控、实验结果可追踪、异常情况可告警”。
这一点已经基本完成。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 8
当前结果与验证情况
Current Results and Validation
自动化测试
当前主分支测试：8 passed
覆盖训练回调、数据 IO、阶段划分、预测模式
重点验证真实数据 smoke test 与导出行为
真实数据验证
PHM2012：可加载加速度与温度通道
XJTU-SY：可解析带表头 CSV
两个官方数据集均完成最小训练/评估验证
交付材料
11 份课程文档已完成 Markdown + PDF
proposal / mid-term 目录已重组
README 已补充 PDF 导航与说明
代码主链路稳定性
90%
回调、评估、导出已联通
真实数据兼容性
88%
已覆盖主路径，继续补细节
课程交付完整度
92%
文档和 PPT 已逐步补齐
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 9
当前问题与应对策略
Issues and Mitigation
问题 1：真实数据体量大
下载慢、LFS 上传耗时长
不同镜像入口稳定性不一致
处理策略：保留官方入口、本地目录加载与 LFS 原始包
问题 2：可选依赖差异
TensorBoard、PyYAML 等环境存在可选性
处理策略：代码中放宽依赖要求，缺失时优雅降级
测试中同步覆盖降级行为
问题 3：文档口径一致性
项目名、分工、时间线、路径曾有偏差
处理策略：按 proposal / mid-term 统一重构，并批量导出 PDF
当前风险已经从“做不出来”转移到“如何收口得更稳”。因此后半程要优先保证一致性、可展示性和最终答辩效果。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 10
后续工作计划
Next Two Weeks
第 7 周
补充真实数据实验结果，完善图表输出和答辩演示稿。
第 8 周
完成确认测试、最终文档核对、PDF 排版检查和最终提交。
重点收口事项
把实验结果从“能跑”提升到“可讲清楚”
核对 4 人分工、时间线、术语和目录路径
准备中英文术语统一的答辩表达
明确不再扩张的边界
不再新增大范围功能，优先打磨已有成果。
不再让文档、代码、演示三套口径脱节。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 11
团队分工与阶段结论
Team Status
zyj
系统架构与训练框架
主程序与文档集成
当前重点：收口主线、把控提交质量
cyj
数据接入、预处理、特征工程
真实数据兼容性修复
当前重点：实验数据与文档一致性
zdh
阶段划分、生存分析、确认测试
规格化需求与测试口径
当前重点：验收与评价体系说明
zy
可视化、图表输出、展示材料
分支修复与交付展示
当前重点：答辩展示效果
中期结论：项目的工程骨架已经完整，真实数据、训练流程、测试与文档均已打通。
最后阶段的核心任务是：稳住质量、补强展示、完成最终答辩交付。
中国科学技术大学 软件学院 | 软件工程课程中期检查

## Slide 12
中期检查汇报完毕
谢谢老师与各位同学
项目名称：工业轴承故障预测系统的实现
课程：软件工程 | 学院：中国科学技术大学 软件学院
文档与代码已统一归档到 proposal / mid-term 目录