目录

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题报告

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 结题报告 |
| 文档编号 | SE-PHM-FINAL-12 |
| 文档阶段 | 结题 |
| 项目名称 | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现 |
| 课程 | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》 |
| 指导老师 | zjf |
| 小组成员 | zyj、cyy、zdh、zy |
| 文档负责人 | zyj |
| 参与编写 | cyy、zdh、zy |
| 版本 | V3.0 |
| 修订日期 | 2026-06-14 |
| 归档形式 | Markdown 源文件、PDF、DOCX |
| 内容基线 | 最终成果、数据理解、技术难点、测试和验收总结 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 编写人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 完成初版课程文档 |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 统一项目名称、技术基线和阶段交付内容 |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息 |

## 1. 项目概述

本项目面向工业轴承预测性维护场景，围绕轴承振动信号建立一个可运行、可测试、可复现实验的剩余寿命预测系统。系统支持 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 两类真实轴承退化数据集，提供数据加载、信号预处理、特征提取、RUL 标签构造、多模型训练、指标评估、实验记录和可视化输出能力。

与单个算法脚本不同，本项目重点体现软件工程课程要求：统一模块边界、统一训练与测试接口、完整文档体系、自动化测试和可复现实验记录。最终系统以 USTC.SSE.BearingPrediction 为主命名空间，通过 uv 管理环境，并以 notebook、API 文档和课程文档支撑验收与答辩。

## 2. 完成情况

项目已完成以下核心功能：

| 模块 | 完成内容 |
| --- | --- |
| 数据管理 | 支持 XJTULoader、PHM2012Loader、SyntheticBearingFactory，并补充真实数据抽样加载能力 |
| 预处理 | 支持鲁棒裁剪、Z-score、Min-Max、滑动窗口切分 |
| 特征工程 | 支持 19 维时域/频域特征，覆盖论文复现所需基础特征 |
| 标签构造 | 支持 RUL 窗口标签、特征序列 RUL 标签、健康指标序列标签、退化阶段标签 |
| 模型 | 支持 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型 |
| 训练测试 | 支持统一 BaseTrainer、BaseTester、实验配置记录、历史记录和预测结果导出 |
| 评价指标 | 支持 MAE、RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/RUL 非对称惩罚 score 和方向性偏差指标 |
| 论文复现 | 完成 CNN-LSTM-AM 与 xLSTM-Transformer 两篇 RUL 论文的工程化复现 |
| 失效概率/生存分析 | 保留 Kaplan-Meier、Cox 等基础接口和文档说明，未作为本轮结题主验收路线 |
| 文档交付 | 完成开题、中期、结题、测试、用户、安装、技术论文和贡献说明文档 |

### 2.1 数据理解与特征分析成果

本项目在结题阶段已经形成对两个真实轴承数据集的基本认识：

| 数据集 | 数据特点 | 观察到的退化规律 | 对建模的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJTU-SY | 三工况、多个轴承全寿命序列，单快照长，分钟级间隔 | 以 Bearing1_1 为例，寿命后期 RMS、峰值和综合健康指标明显抬升 | 适合展示完整退化曲线，训练划分应按轴承或时间顺序组织 |
| PHM2012/FEMTO | 文件更密，包含加速度和温度信息，Learning/Test/Full_Test 语义明确 | 以 Bearing1_1 为例，后期振动强度增强，但曲线更密集、波动更明显 | 需要 loader 解释 split 语义，并对官方终止 RUL 信息保持可追溯 |

特征层采用 19 维时域/频域特征。RMS 和谱能量用于反映振动强度，峭度、峰值因子和脉冲因子用于反映冲击增强，谱熵和主频用于补充频率分布变化。这些特征既作为模型输入，也用于答辩中说明数据规律。

### 2.2 项目难点与解决方案

| 难点 | 解决原则 | 实现结果 |
| --- | --- | --- |
| 两个数据集格式不同 | 将目录差异收敛在 loader 层 | XJTULoader 和 PHM2012Loader 输出统一实体 |
| 原始信号长度不同 | 先提取可解释特征，再组织序列 | 支持 19 维特征和 FeatureSequenceRulLabeler |
| RUL 标签和时间单位易混淆 | 在标签构造和文档中保留单位说明 | notebook 和测试均检查 prediction_count 与 target |
| 论文 score 口径不同 | 区分论文原版 Score、PHM/RUL 惩罚 Score 和普通误差 | 新增 RUL 指标体系并写入复现文档 |
| 课程验收需要可复跑 | 将 notebook、pytest、真实训练输出分层验证 | 8 个 notebook smoke、31 个测试和真实训练记录 |

## 3. 论文复现成果

### 3.1 CNN-LSTM-AM 复现

项目复现 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM 论文中的核心流程：19 维振动特征、CNN 局部特征编码、LSTM 时序建模、attention 聚合和 RUL 回归。复现 notebook 为 examples/06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb。

真实数据 8 epoch 小规模训练验收结果显示，XJTU-SY 和 PHM2012 均能完成 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM baseline 对比，并输出 huang_rul_score、normalized_rmse、smape、方向性偏差和相对变化列。

| 数据集与轴承 | 模型 | RMSE | NormalizedRMSE | Huang RUL Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XJTU-SY Bearing1_5 | CNN-LSTM-AM | 406.302 | 0.615609 | 29.001612 |
| XJTU-SY Bearing1_5 | CNN-LSTM | 406.503 | 0.615913 | 29.127879 |
| PHM2012 Bearing3_1 | CNN-LSTM-AM | 651.036 | 0.591850 | 29.447255 |
| PHM2012 Bearing3_1 | CNN-LSTM | 650.700 | 0.591545 | 29.098391 |

### 3.2 xLSTM-Transformer 复现

项目复现 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer 论文的核心结构：特征序列输入、xLSTM-inspired memory、Transformer encoder 和 RUL 回归 head。复现 notebook 为 examples/07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb。

该复现按照论文的 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况划分组织训练/测试，训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 三类模型，并输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、PHM2012 Score、Huang RUL Score 和相对 baseline 变化列。

| 数据集/工况 | XLSTM-Transformer RMSE | NormalizedRMSE | R2 | Huang RUL Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XJTU-SY Condition 1 | 2280.512 | 0.603310 | -2.275391 | 27.303331 |
| XJTU-SY Condition 2 | 7688.563 | 0.601609 | -2.257361 | 27.385834 |
| XJTU-SY Condition 3 | 5348.922 | 0.602356 | -2.262244 | 27.354392 |
| PHM2012 Condition 1 | 9641.803 | 1.337282 | -15.110842 | 31.989850 |
| PHM2012 Condition 2 | 10065.537 | 2.092627 | -38.470269 | 31.984371 |
| PHM2012 Condition 3 | 1594.675 | 1.130975 | -10.581817 | 31.883923 |

上述结果用于证明复现 workflow 真实运行并输出论文指标。由于本地训练采用小样本和 8 epoch，PHM2012 上 R2 为负，说明当前设置下模型拟合不足，这一点在复现文档中作为限制保留。

## 4. 测试与质量保证

项目采用自动化测试和真实训练验收结合的质量保障方式：

- 单元测试覆盖数据加载、特征构造、指标计算、预测模式和模型 forward。

- 集成测试覆盖 loader、labeler、trainer、tester、evaluator 和 experiment tracker 的组合链路。

- notebook 测试直接执行 examples/*.ipynb 的代码单元，确认示例不是静态展示。

- 真实训练验收在 tmp/ 下运行，不提交训练输出，但将命令和指标摘要写入复现文档。

- 通过多次 commit 保存关键阶段，便于回溯和问题定位。

截至结题阶段，重点测试命令包括：

uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py tests/test_examples_notebooks.py -q
uv run --extra dev pytest -q

## 5. 项目成果

最终成果包括：

- 源代码：src/USTC/SSE/BearingPrediction

- notebook 示例：examples

- API 与用户文档：docs

- 开题材料：docx/proposal

- 中期材料：docx/mid-term

- 结题材料：docx/final

- 自动化测试：tests

- 文档/PPT 导出脚本：scripts

## 6. 不足与后续改进

当前系统已经完成课程项目要求的主要流程，但仍存在可继续改进的方向：

- 论文复现采用小样本真实训练，尚未进行论文级 50 epoch、多随机种子和全量统计对齐。

- xLSTM-Transformer 复现为结构复现和项目特征管线适配，未获得作者源码，因此不能声明逐行复刻。

- 当前重点是 RUL 预测；失效概率/生存分析保留基础接口和文档说明，尚未作为结题主线进行充分实验验证。

- 可视化系统仍以静态 Matplotlib 图表为主，后续可扩展交互式实验看板。

## 7. 结论

本项目完成了工业轴承剩余寿命预测系统的主要设计、实现、测试和文档工作。系统能够导入真实轴承数据，完成特征提取、RUL 训练、指标评估、实验记录和论文复现，满足软件工程课程对可运行系统、工程过程、测试验证和文档交付的要求。