目录

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：中期检查报告

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 中期检查报告 |
| 文档编号 | SE-PHM-MID-02 |
| 文档阶段 | 中期 |
| 项目名称 | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现 |
| 课程 | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》 |
| 指导老师 | zjf |
| 小组成员 | zyj、cyy、zdh、zy |
| 文档负责人 | cyy |
| 参与编写 | zyj、zdh、zy |
| 版本 | V3.0 |
| 修订日期 | 2026-06-14 |
| 归档形式 | Markdown 源文件、PDF、DOCX |
| 内容基线 | 中期进度、阶段成果、问题和后续计划 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 编写人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 完成初版课程文档 |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 统一项目名称、技术基线和阶段交付内容 |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息 |

## 1. 项目概述

“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”项目围绕工业轴承预测性维护场景，建设一套支持真实数据接入、预处理、退化阶段分析、RUL 预测、结果评估和可视化展示的工程化实验系统。项目截至中期阶段，已完成需求和设计基线建立，核心数据链路与训练主链路已打通，并具备真实数据验证能力。

## 2. 开题以来已完成的工作

### 2.1 文档与规范工作

- 完成开题、需求定义、SRS、项目管理、技术预研等前置文档。

- 统一项目名称为“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。

- 统一技术基线为 Python 3.11+ 和 uv 环境管理。

- 明确五大模块划分和 8 周里程碑安排。

### 2.2 工程框架工作

- 建立 USTC.SSE.BearingPrediction 命名空间工程结构。

- 建立统一数据实体、训练器、预测器、评估器和可视化器接口。

- 建立实验配置记录、回调机制和结果导出路径。

### 2.3 数据主线工作

- 完成 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集加载器实现。

- 完成滑动窗口、归一化、统计特征和频域特征基础能力。

- 完成 RUL 标签、阶段标签和健康指标序列构造。

- 完成真实数据下载与本地验证流程。

## 3. 当前阶段成果展示

### 3.1 已形成的系统能力

截至中期，系统已经具备以下可运行能力：

- 真实数据加载：支持 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO。

- 数据处理：支持滑动窗口、归一化、RMS、峭度等特征。

- 阶段分析：已初步支持 3sigma 和 FPT 阶段划分，后续仍需结合真实曲线调整阈值。

- 模型训练：已打通 CNN、RNN、Transformer、MLP 等模型的统一训练入口。

- 训练监控：已实现 EarlyStopping、TensorBoard 回调接口和梯度异常记录，TensorBoard 输出依赖本地可选依赖。

- 实验管理：支持自动记录模型结构、正则化系数、迭代次数、采样策略和结果产物。

- 结果展示：支持预测曲线、阶段图、误差分布图和注意力热图。

### 3.2 当前可验证结果

当前项目已完成真实数据 smoke test 和自动化测试，说明核心链路可以运行。中期阶段的价值不在于追求最终最优精度，而在于证明系统结构和主要流程已经成型，后续工作可以围绕模型优化、测试补齐和文档交付继续推进。

## 4. 已完成的模块与功能说明

| 模块 | 中期完成情况 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 数据接入与管理 | 数据集加载、导入导出、元数据抽象完成 | 已完成主流程 |
| M2 预处理与特征工程 | 滑动窗口、归一化、统计特征、频域特征完成 | 已完成主流程 |
| M3 退化阶段划分与标签构造 | RUL 标签完成，3sigma、FPT、HI 序列已初步实现 | 已完成主流程，阈值解释待继续验证 |
| M4 模型训练与预测 | 多模型训练、回调和预测策略已接入 | 已完成主流程，复杂模型需后续实验验证 |
| M5 评估、可视化与实验管理 | 指标计算、图表导出、实验记录完成 | 已完成主流程，展示材料待持续优化 |

## 5. 数据部分的进展情况

数据主线是中期阶段的重点，进展如下：

- 完成两个官方数据集的下载、目录识别和实体解析。

- 解决了真实数据中表头差异、目录层级差异和温度通道对齐问题。

- 建立了 BearingEntity 和窗口级数据集抽象，使后续训练过程不依赖具体数据集目录结构。

- 形成了“原始序列输入”和“统计特征输入”两种建模入口。

- 针对数据导入、导出和 loader 行为编写了自动化测试。

这部分工作直接支撑后续建模、评估和确认测试，是当前阶段最重要的基础成果之一。

### 5.1 数据理解阶段性结论

中期阶段已经确认两个数据集不能简单用同一套文件读取逻辑处理。XJTU-SY 的优势是 run-to-failure 过程清晰、工况命名规则较稳定，适合展示完整退化曲线；PHM2012 的优势是竞赛语义明确、样本数量更密，但 Learning/Test/Full_Test 的组织方式需要谨慎解释。基于这一判断，项目没有把训练代码直接绑定到某个目录，而是先设计 BearingEntity 和 loader 适配层。

在特征层，中期已经确定以 RMS、峰值、峭度、峰值因子和谱能量作为主要观察指标。它们能够分别反映振动强度、冲击程度和频域能量变化，为后续健康指标曲线和 RUL 模型输入提供基础。

## 6. 遇到的问题与原因分析

### 6.1 数据下载与组织问题

官方数据集体积较大，且不同站点提供的压缩包层级不完全一致，导致早期 loader 需要兼容更多目录结构。问题根源在于数据源并非专门为课程项目格式化，因此必须先做统一抽象。

### 6.2 多模型与统一接口问题

CNN、RNN、Transformer 的输入形式不同，如果没有统一模型接口，训练流程容易碎片化。问题根源在于模型实现方式天然差异较大，因此中期阶段重点放在统一训练与预测 API 上。

### 6.3 文档口径一致性问题

在最初草稿中，项目名称、模块名称和文档归档路径存在不一致。问题根源在于文档产生时间不同、归档策略未提前统一，因此本轮已按 proposal / mid-term 重新整理。

## 7. 已采取的解决措施

- 采用统一数据实体和统一数据集对象，屏蔽底层目录差异。

- 将训练过程扩展逻辑抽离为回调，避免训练器变成巨型类。

- 建立实验记录器，自动保存配置、历史、指标和预测结果。

- 统一文档目录和命名规则，为后续批量转 PDF 做准备。

### 7.1 关键难点处理进展

| 难点 | 中期状态 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 数据格式差异 | 已完成统一实体设计和 loader 初步实现 | 补充真实目录 smoke test 和详细数据文档 |
| 特征维度与解释 | 已确定时域/频域基础特征 | 增加特征趋势图和跨数据集特征导出 notebook |
| RUL 标签单位 | 已明确快照级和时间级需要区分 | 在 labeler 和文档中保留单位说明 |
| 训练输出追踪 | 已设计输出目录结构 | 后续补充 metrics、predictions 和 history 的落盘检查 |

## 8. 后续工作计划

中期之后的工作重点不再是“从无到有”，而是“从能跑到可交付”。计划如下：

- 继续完善设计文档、测试计划和编码规范。

- 统一检查项目名称、术语、模块划分和时间安排。

- 对真实数据补充更稳定的实验记录和结果对比。

- 批量导出课程文档 PDF 并做版式检查。

- 完成确认测试和最终答辩材料整理。

## 9. 当前项目风险与应对策略

| 风险 | 当前情况 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 文档数量较多，易出现口径不一致 | 中期后期风险较高 | 统一模板、统一术语、统一目录 |
| 真实数据实验较耗时 | 已出现 | 采用小样本先验证、完整实验后补跑 |
| 最终 PDF 导出可能出现版式问题 | 尚未完全处理 | 使用 Pandoc + XeLaTeX，并做渲染抽查 |

## 10. 团队成员阶段性任务完成情况

| 成员 | 已完成工作 | 阶段评价 |
| --- | --- | --- |
| zyj | 完成系统架构、训练框架、主入口和文档统筹 | 主流程完成，后续重点是论文复现和最终集成 |
| cyy | 完成数据集接入、预处理、特征工程和数据测试 | 数据链路完成，后续重点是特征分析说明 |
| zdh | 完成阶段划分、评价指标和确认测试基线 | 测试与指标主线完成，生存分析作为扩展接口继续保留 |
| zy | 完成可视化模块、图表输出和文档展示规范整理 | 展示能力初步完成，后续重点是答辩材料一致性 |

## 11. 中期结论

项目截至中期已经完成最关键的基础设施与核心链路建设，整体状态从“方案论证”转入“成果整合与交付优化”阶段。后续重点在于进一步提升文档完整度、统一测试口径和完成最终 PDF 归档。