目录

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目管理计划文档

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目管理计划文档 |
| 文档编号 | SE-PHM-PROP-10 |
| 文档阶段 | 开题 |
| 项目名称 | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现 |
| 课程 | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》 |
| 指导老师 | zjf |
| 小组成员 | zyj、cyy、zdh、zy |
| 文档负责人 | zyj |
| 参与编写 | cyy、zdh、zy |
| 版本 | V3.0 |
| 修订日期 | 2026-06-14 |
| 归档形式 | Markdown 源文件、PDF、DOCX |
| 内容基线 | 进度、质量、风险、沟通和配置管理 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 编写人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 完成初版课程文档 |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 统一项目名称、技术基线和阶段交付内容 |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息 |

## 1. 项目概述

本项目围绕“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”展开，目标是在课程周期内完成一个具备真实数据接入、多模型训练、实验记录和结果展示能力的预测软件系统，并同步输出完整课程文档。项目采用小团队协作模式，强调计划可执行、分工可衡量、成果可验收。

## 2. 项目目标

### 2.1 交付目标

- 交付一套可运行的 Python 工程。

- 支持 XJTU-SY 与 PHM2012 / FEMTO 数据接入。

- 支持多模型、多指标、多图表输出。

- 提交完整课程文档与 PDF 材料。

### 2.2 管理目标

- 保持项目名称、模块划分、时间安排和术语一致。

- 保证 4 名成员分工均衡且边界清晰。

- 通过阶段检查降低后期返工风险。

## 3. 项目组织结构

项目组织采用扁平协作模式，由项目负责人协调整体进度，其余成员按主责方向推进并进行交叉评审。

| 角色 | 成员 | 管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | zyj | 里程碑管理、需求整合、架构协调、最终提交把关 |
| 数据负责人 | cyy | 数据资源管理、数据接口一致性、预处理链路控制 |
| 分析负责人 | zdh | 阶段划分、评价口径、确认测试标准制定 |
| 展示负责人 | zy | 可视化方案、交付材料排版、演示效果控制 |

## 4. 人员分工

为满足“分工合理、平均”的要求，项目工作量按四条主线平均分配，每人承担约 25% 的主责工作量，同时参与联调和审阅。

| 成员 | 主责工作 | 协作工作 |
| --- | --- | --- |
| zyj | 架构、训练器、接口、主程序、进度管理 | 需求审阅、最终集成、答辩统筹 |
| cyy | 数据集接入、预处理、特征工程、数据测试 | 参数整理、数据说明文档 |
| zdh | 阶段策略、失效概率/生存分析基础接口、指标体系、确认测试 | 需求校验、测试结论审阅 |
| zy | 可视化、结果输出、图表规范、演示材料 | 文档排版、集成验证、展示优化 |

## 5. 进度管理计划

项目总周期为 8 周，采用每周检查、每两周形成阶段成果的方式推进。

| 周次 | 计划内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 开题、技术预研、数据集调研 | 完成开题报告和技术预研初稿 |
| 第 2 周 | 需求分析 | 完成需求定义和 SRS 初稿 |
| 第 3 周 | 总体设计、编码规范制定 | 完成设计框架和编码规范 |
| 第 4 周 | 数据接入与预处理 | 完成数据加载与基础预处理 |
| 第 5 周 | 特征工程与标签构造 | 完成阶段划分和单元测试准备 |
| 第 6 周 | 模型训练与模块联调 | 完成集成测试计划和训练链路 |
| 第 7 周 | 可视化、实验记录、确认测试 | 完成结果展示和验收验证 |
| 第 8 周 | 文档收尾与答辩准备 | 完成 PDF 导出和最终检查 |

## 6. 资源管理计划

### 6.1 人力资源

团队共 4 人，不另设专职测试或文档岗位，采用“主责 + 交叉评审”的资源使用策略，降低信息割裂问题。

### 6.2 技术资源

- 代码托管：GitHub

- 环境管理：uv

- 文档编写：Markdown

- 文档导出：Pandoc + XeLaTeX

- 真实数据：XJTU-SY、PHM2012 / FEMTO

### 6.3 数据资源

数据资源包括官方原始压缩包、本地解压目录、实验中间结果和图表产物。原始大文件只在本地 data/external/ 或临时目录保存，仓库中保留目录约定、来源说明和可复现脚本，避免 Git 仓库体积失控。

## 7. 风险管理计划

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 官方数据下载入口不稳定 | 中 | 高 | 保留多入口和本地目录加载方式 |
| R2 | 多模型实现导致接口不统一 | 中 | 高 | 先定义统一 API，再接入具体模型 |
| R3 | 文档和实现不同步 | 中 | 高 | 统一以需求和设计文档为基线，变更后同步修订 |
| R4 | 训练时间过长 | 中 | 中 | 先做合成数据和小样本验证，再跑真实实验 |
| R5 | 成员进度失衡 | 低 | 中 | 采用每周同步和阶段回顾，及时调整任务 |

### 7.4 阶段质量门禁

| 阶段 | 质量门禁 | 负责人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开题 | 项目名称、任务边界和分工一致 | zyj | 文档不混入外部样例的领域语境，不偏离 RUL 预测主线 |
| 中期 | 数据链路和设计链路可说明 | cyy、zyj | loader、特征和训练接口均有设计说明与测试计划 |
| 结题 | 代码、notebook、测试、文档可互相印证 | 全体成员 | pytest 通过，notebook smoke 通过，DOCX/PDF 归档完整 |
| 答辩 | 语气自然、证据明确、边界清楚 | zy | PPT 和讲稿能解释数据规律、技术难点和验收结果 |

## 8. 质量管理计划

项目质量管理重点包括：

- 需求质量：需求必须可描述、可实现、可验证。

- 代码质量：遵守统一编码规范，避免临时脚本式开发。

- 测试质量：单元测试、集成测试、确认测试三层覆盖关键链路。

- 文档质量：所有课程文档术语一致、结构清晰、可直接导出 PDF。

## 9. 沟通管理计划

### 9.1 沟通机制

- 每周至少进行一次进度同步。

- 关键接口变化需在组内同步后再落代码。

- 文档定稿前至少完成一次交叉审阅。

### 9.2 沟通内容

| 沟通对象 | 频率 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 全体成员 | 每周 | 进度、风险、接口变更、下周计划 |
| 负责人到成员 | 按需 | 任务拆解、时间协调、问题跟进 |
| 文档负责人到全员 | 定稿前 | 文档一致性和提交要求确认 |

## 10. 配置管理计划

- 所有代码与文档统一纳入 Git 管理。

- 原始大数据文件、训练输出和模型中间文件不纳入 Git 提交，只保留本地路径约定和来源说明。

- 重要分支按成员和主线建立，提交信息采用规范化格式。

- 依赖版本通过 pyproject.toml 和 uv.lock 固定。

## 11. 文档管理规范

- 提交型课程文档归档在 docx/proposal 和 docx/mid-term 下。

- Markdown 正文放在对应阶段的 md/ 目录中。

- PDF 放在对应阶段的父目录中。

- 其他说明性技术文档保留在 docs/ 目录。

## 12. 项目里程碑

| 里程碑 | 时间 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 开题完成 | 第 1 周结束 | 开题报告、技术预研报告形成 |
| M2 需求冻结 | 第 2 周结束 | 需求定义和 SRS 完成 |
| M3 设计完成 | 第 3 周结束 | 设计文档和编码规范完成 |
| M4 数据与特征主线完成 | 第 5 周结束 | 数据链路、标签构造和相关测试可运行 |
| M5 系统集成完成 | 第 7 周结束 | 训练、评估、可视化和确认测试可运行 |
| M6 最终交付 | 第 8 周结束 | 所有文档、PDF、代码和演示材料提交完毕 |

## 13. 结论

本项目管理计划的核心不是追求复杂流程，而是在课程周期内确保目标明确、节奏稳定、责任清楚、交付可控。后续中期检查报告、测试计划和最终交付均以本计划中的时间线和里程碑为准。